## Slide 1: プロジェクト進行で事故を防ぐ！4大リスクと対策
計画の甘さ
予算
スケジュール
初期見積もりが荒い (概算だけでスタートしている
承認者との金額感認識がズレている
外部コスト (外注費・印刷費)の変動を考慮していない
ガントがそもそも作成されていない
依存関係(前工程/後工程)が整理されていない
クリティカルパスが不明
進行管理の
不備
複数人の進行
上司との未共有
時間余裕不足
品質基準が人によって違う
作業分担があいまい
他メンバーの進捗が見えない
上司が多忙すぎて進捗報告の場がない
方針変更が突然発生
判断が必要なポイントが共有されていない
スケジュールが納期から逆算されていない
想定外タスクが入る余地がない
レビューや修正の時間が計画されていない
外部要因
外部依存
判断停滞
他部署に依頼しているタスクの遅延
外注先の進捗確認ができていない
依存タスクの影響範囲が把握できていない
決済者が不在で承認が止まる
承認依頼が「ふわっと」出されている
判断材料が揃っていないまま依頼している
関係の不整合
情報非対称
ステークホルダー変更
認識ズレ
非公式なやりとりが一部でしか共有されていない
最新資料が全員に行きわたっていない
部署間の情報共有が弱い
担当者が交代して情報が引き継がれていない
意思決定者が変わり、方針が変化
成果物の完成イメージがズレている
依頼者と実行者で「どこまでやるか」がズレている
途中で方針がかわったのに共有されていない
背景・おきがちな状況例
初期段階で予算根拠を文書化・明文化する
承認時に金額帯・前提条件を口頭でも確認する
見積取得時に変更リスクを明示・予備費を設定
WBS・ガントをかならず作成
依存関係を洗い出し、影響範囲を確認
重要タスクの納期逆算・重点化
品質定義を明文化
タスクごとの責任者・アウトプット定義を共有
進捗共有MTG・可視化ツールを活用
定例時間を確保・短時間でも定期報告ルール化
仮方針・前提条件の確認を行う
判断ポイントを意思決定リストとして見える化
納期逆算 → 余白設定を必ずおこなう
バッファ確認・常に余裕を意識
レビュー・修正フェーズをスケジュールに明記
前倒しで依頼 + フォロー頻度を高めに設定
定例進捗の確認 + 途中成果の中間レビュー
依存マトリクスの作成 + 影響範囲見える化
承認スケジュール事前確認 + 代理承認ルート確認
承認依頼時に判断ポイント・締め切りを明記する
判断材料(選択肢・理由・推奨案)を整理して依頼
完成イメージすり合わせMTGを実施
スコープ確認書・合意文書の活用
方針変更があったら即全体共有
引継ぎ内容を整理・文書化・関係者共有
ステークホルダー一覧を最新化・定期レビュー
成果物の完成イメージがズレている
依頼者と実行者で「どこまでやるか」がズレている
途中で方針がかわったのに共有されていない
対応策・狙い

## Slide 2: 進め方の全体像
期間
目的
意思決定
実施内容
成果物
フェーズ 0
2025/10 – 2025/12
3か月
マーケティング戦略・戦術の構築
KGI・KPI設計/企画設計/検証
ロードマップ
施策の方向性
KGI/KPIの設計・評価指標
検証項目の決定と実行
ロードマップ
施策の方向性
KGI/KPIの設計・評価指標
検証項目の決定と実行
ロードマップ
施策の方向性
KGI/KPIの設計・評価指標
検証項目の決定と実行
フェーズ 1
2026/01 – 2026/03
3か月
マーケティング戦略・戦術
KGI・KPI設計/企画設計/検証
ロードマップ
施策の方向性
KGI/KPIの設計・評価指標
検証項目の決定と実行
ロードマップ
施策の方向性
KGI/KPIの設計・評価指標
検証項目の決定と実行
ロードマップ
施策の方向性
KGI/KPIの設計・評価指標
検証項目の決定と実行
フェーズ 2
2026/04 – 2026/06
3か月
マーケティング戦略・戦術
KGI・KPI設計/企画設計/検証
ロードマップ
施策の方向性
KGI/KPIの設計・評価指標
検証項目の決定と実行
ロードマップ
施策の方向性
KGI/KPIの設計・評価指標
検証項目の決定と実行
ロードマップ
施策の方向性
KGI/KPIの設計・評価指標
検証項目の決定と実行
フェーズ 3
2026/07 – 2026/09
3か月
マーケティング戦略・戦術
KGI・KPI設計/企画設計/検証
ロードマップ
施策の方向性
KGI/KPIの設計・評価指標
検証項目の決定と実行
ロードマップ
施策の方向性
KGI/KPIの設計・評価指標
検証項目の決定と実行
ロードマップ
施策の方向性
KGI/KPIの設計・評価指標
検証項目の決定と実行